# Kế hoạch Sprint 3

Quản trị dữ liệu và vận hành cổng dịch vụ sinh viên

Ngày hoàn thành: 09/09/2026

Phạm vi nghiệm thu: Môi trường local; chưa mở production

Kết luận điều hành: Sprint 3 đã hoàn thành và được nghiệm thu trên môi trường local. Các hạng mục hardening P0 của luồng import được chuyển sang backlog bắt buộc trước khi triển khai production.

# 1 Mục tiêu Sprint 3

Sprint 3 tập trung hoàn thiện nền tảng quản trị dữ liệu và quyền cho cổng dịch vụ sinh viên. Mục tiêu không chỉ là thêm màn hình admin, mà là bảo đảm mỗi thao tác có quyền, phạm vi dữ liệu, transaction, audit và trạng thái lỗi đủ rõ để vận hành.

Quản trị permission, role và scope theo đúng thẩm quyền.

Quản lý khoa, lớp, cố vấn và đơn vị hành chính.

Import và export sinh viên có preview, xử lý trùng, transaction và audit.

Gửi lời mời hàng loạt qua job queue và theo dõi audit log.

Chuẩn bị nền tảng đủ an toàn để tách workload import khỏi API trước production.

# 2 Bảng trạng thái Sprint 3

| Increment | Phạm vi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| RBAC permission | Role, permission, policy và kiểm tra 401/403 | Đã hoàn thành |
| Data scope | GLOBAL, FACULTY, CLASS, ORGANIZATION | Đã hoàn thành |
| Danh sách sinh viên | Tìm kiếm, phân trang, quyền, phạm vi và sửa hồ sơ | Đã nghiệm thu |
| Catalog role permission | Bảo vệ SYSTEM_ADMIN và audit transaction | Đã hoàn thành |
| Khoa lớp cố vấn | CRUD và phân công cố vấn theo hiệu lực | Đã hoàn thành |
| Đơn vị hành chính | Quản lý đơn vị và scope tương ứng | Đã hoàn thành |
| Import API | Upload, preview, confirm, xử lý trùng, rollback và enqueue lời mời | Đã nghiệm thu |
| Export Excel | Export theo quyền và phạm vi dữ liệu | Đã hoàn thành |
| Invitation queue | Worker gửi email kích hoạt và ghi audit | Đã nghiệm thu |
| UI import sinh viên | Tải file mẫu, preview lỗi, chọn strategy và confirm | Đã nghiệm thu |
| Tra cứu audit log | Bộ lọc, metadata và phân trang | Đã nghiệm thu |

# 3 Backlog bắt buộc trước production

Sprint 3 không bao gồm việc mở production. Trước khi triển khai production, đội dự án phải hoàn thành các mục dưới đây. Transaction và unique constraint đã được xác minh; các mục còn lại tập trung vào cách ly workload, giới hạn tài nguyên và lưu preview dùng chung.

| Mã | Cổng kiểm tra | Bằng chứng hiện tại | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | Transaction và chống race | Drizzle commit chạy trong một transaction; DB có unique constraint cho username, email và studentCode. | Đã đạt |
| P0.2 | Không block event loop | CSV và phần parse XML XLSX vẫn chạy trong request process. | Backlog production |
| P0.3 | Giới hạn RAM và concurrency | file.toBuffer() giữ toàn bộ file; chưa có concurrency budget và memory budget. | Backlog production |
| P0.4 | XLSX zip bomb | Thư viện hiện tại chưa giới hạn tổng byte giải nén, số entry hoặc compression ratio. | Backlog production |
| P0.5 | Preview dùng chung | InMemoryStudentImportPreviewStore không dùng được khi scale nhiều instance hoặc restart. | Backlog production |

# 4 Thiết kế đích cho import

Luồng import production nên là một job bất đồng bộ. API tiếp nhận file và trả jobId; worker riêng kiểm tra quota, parse và tạo preview trong kho dùng chung. Confirm vẫn dùng transaction của repository hiện tại.

Upload → lưu shared storage → tạo job → worker parse có quota → lưu preview dùng chung → frontend poll → admin confirm → commit transaction

Job store: ưu tiên PostgreSQL job queue hiện có để không thêm Redis khi chưa cần.

File storage: dùng shared/object storage; không phụ thuộc ổ đĩa riêng của một instance.

Worker: process/container riêng, giới hạn concurrency, CPU, RAM và timeout.

ZIP preflight: giới hạn compressed size, uncompressed size, entry count, XML size và compression ratio.

Preview store: PostgreSQL hoặc Redis có TTL; confirm dùng cơ chế acquire/lock nguyên tử.

Observability: log jobId, previewId, actorId, thời gian, kích thước và lý do reject; không log dữ liệu sinh viên.

# 5 Công việc chuyển tiếp

| Mã | Công việc | Tiêu chí đầu ra | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| A | UI import và file mẫu | Upload, preview, bảng lỗi, strategy, confirm và tải Excel mẫu. | Hoàn thành Sprint 3 |
| B | Nghiệm thu audit log | Bộ lọc, phân trang, metadata và quyền xem được kiểm tra trực tiếp. | Hoàn thành Sprint 3 |
| C | Luồng email kích hoạt | Worker gửi thư, Mailpit nhận thư và audit ghi nhận thành công. | Hoàn thành Sprint 3 |
| D | Shared preview store | PostgreSQL hoặc Redis có TTL và lock nguyên tử. | Chuyển backlog production |
| E | Parse isolation | Worker riêng và benchmark event loop với ít nhất 3 upload đồng thời. | Chuyển backlog production |
| F | ZIP và memory quota | Preflight archive, timeout, concurrency budget, memory budget và test zip bomb. | Chuyển backlog production |

# 6 Phạm vi UI import đã hoàn thành

Chọn CSV/XLSX, kiểm tra sớm phần mở rộng và kích thước file.

Gọi preview và hiển thị tổng số dòng, hợp lệ, lỗi và trùng.

Bảng lỗi phải hiển thị số dòng gốc, bốn cột dữ liệu và lý do lỗi cụ thể.

Với ô kiểu TEXT, hiển thị text nguyên bản; NUMBER/DATE/BOOLEAN hiển thị nhãn hướng dẫn, không tự đổi giá trị.

Cho phép chọn FAIL, SKIP hoặc OVERWRITE; giữ preview khi lỗi DUPLICATE_BLOCKED hoặc AMBIGUOUS_DUPLICATE để đổi strategy.

Xóa preview phía client khi preview hết hạn, commit conflict hoặc preview không tồn tại.

Không hiển thị raw error message của server; hiển thị thông báo thân thiện và requestId khi cần hỗ trợ.

# 7 Definition of Done

|  | Tiêu chí nghiệm thu Sprint 3 |
| --- | --- |
| [x] | API typecheck và build đạt. |
| [x] | API unit test đạt 75 test. |
| [x] | API integration test đạt 149 test. |
| [x] | Web unit test đạt 19 test và acceptance test đạt 5 test. |
| [x] | Web production build đạt. |
| [x] | UI import upload, preview và confirm end to end đạt. |
| [x] | Dữ liệu sinh viên đồng bộ đúng mã, họ tên, lớp và khoa. |
| [x] | Audit log hiển thị đúng bộ lọc, metadata và phân trang. |
| [x] | Invitation worker gửi đủ email kích hoạt và ghi audit. |
| [x] | Runbook, script demo và biên bản kiểm thử đã cập nhật. |

# 8 Quyết định và giới hạn cần nhớ

Sprint 3 đã hoàn thành và được nghiệm thu trên local; kết luận này không đồng nghĩa hệ thống đã sẵn sàng production.

Database unique constraint là lớp bảo vệ cuối cùng; application preview chỉ là kiểm tra sớm để cải thiện UX.

InMemoryStudentImportPreviewStore được giữ cho local/test và phải được thay trước khi scale ngang.

Không đưa các module thủ tục, workflow, sinh tài liệu, chữ ký số và điểm rèn luyện vào Sprint 3.

Mọi thay đổi permission, scope hoặc dữ liệu quan trọng phải tiếp tục có test và audit tương ứng.

# 9 Kết luận nghiệm thu

Kết quả: Chấp nhận Sprint 3 trên môi trường local ngày 09/09/2026. Demo trực tiếp đã xác nhận import hai sinh viên, đồng bộ lớp và khoa, audit metadata, phân trang audit, invitation worker và hai email kích hoạt.

Điều kiện trước production: Hoàn thành các backlog P0.2 đến P0.5, chạy lại hồi quy và thực hiện một đợt nghiệm thu production readiness riêng.